## ข้อเสนอโครงการวิจัย

1. ชื่อโครงการ : 		พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง สำหรับปีการศึกษา 2551

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยโยนก

2. ผู้เสนอโครงการ : 	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรินทร์  รุจจนพันธุ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยโยนก

3. ความเป็นมา

สถาบันการศึกษามีการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยเป็นไปตามตัวบ่งชี้ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสำนักงานรับรองมาตร-ฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยผลการประเมินย่อมแสดงให้เห็นถึงคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดขึ้น

เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 6 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้านที่มีความสัมพันธ์กับผลผลิตทางการศึกษาเชื่อมโยงกับคุณภาพการศึกษา ที่มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทำหน้าที่ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา เป็นการติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย การประเมินคุณภาพรอบแรก พ.ศ.2544 - 2548 และการประเมินคุณภาพรอบสอง พ.ศ.2549 - 2553 ซึ่งมีมาตรฐานการศึกษาจำนวน 7 มาตรฐาน ประกอบด้วย 41 ตัวบ่งชี้

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ต้องรับการประเมินเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยมีองค์ประกอบคุณภาพที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งหมด 9 องค์ประกอบ คือ  1) ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์  และแผนดำเนินการ 2) การเรียนการสอน 3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 7) การบริหารและการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ 9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การเก็บร่องรอยหลักฐานเพื่อให้ผู้ประเมินจากผู้ประเมินทั้งระดับสาขา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย จึงต้องแบ่งกลุ่มข้อมูลเป็น 9 กลุ่มตามองค์ประกอบของ สกอ. เพื่อรับการประเมินภายในเป็นประจำทุกปี และเก็บข้อมูลย้อนหลังไว้อย่างน้อย 5 ปี เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. อีกครั้งหนึ่ง

มหาวิทยาลัยโยนกได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีการศึกษา 2549 ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่สอง จากรายงานของคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกมีผลว่ายังไม่ผ่านการรับรองและให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน สำหรับข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนาเร่งด่วนของสถาบันข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในหน้า 5 ข้อที่ 4 ว่ามหาวิทยาลัยควรพัฒนาฐานข้อมูล เกณฑ์ และเป้าหมายเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ จึงทำให้มหาวิทยาลัยต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

การประกันคุณภาพการศึกษาต้องอาศัยข้อมูลที่เกิดมาจากการทำงานในองค์กรอย่างบูรณาการทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีการปฏิบัติการเป็นทีมงานเพื่อวางแผน กำหนดระบบและกลไก ดำเนินการร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกันผ่านการประเมิน และนำผลการประเมินมาปรับแผนดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันบนข้อมูลที่เชื่อถือได้ ตรงเวลา ไม่ซ้ำซ้อน เข้าถึงได้ง่าย และเสริมรับกันทั้งองค์กรในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นทีมงานด้านประกันคุณภาพ จึงต้องเกิดจากผู้ที่มีความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาที่มาจากแต่ละหน่วยงาน แต่ละคณะ เพื่อร่วมดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตรงกัน

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลสำหรับเก็บร่องรอยหลักฐานตามตัวบ่งชี้ที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และผู้ประเมิน สำหรับประกอบการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2551 จึงเป็นที่มาของการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเอง ให้ได้ระบบฐานข้อมูลที่ตอบความต้องการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ และนำเสนอร่องรอยหลักฐานต่อผู้ประเมินให้พิจารณาได้โดยง่าย

4. คำถามหลักในการวิจัย

- การสร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองสำหรับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยโยนก เพื่อรับการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2551 ถูกนำไปใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ หรือไม่

- ผู้ประเมินที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น มีความพอใจในการใช้งานโปรแกรม หรือไม่

5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อสร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูลให้หน่วยงานจัดเก็บข้อมูลการประเมินตนเอง

- เพื่อให้ผู้ประเมินตรวจสอบหลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพด้วยความพอใจ

6. ขอบเขตของการวิจัย

คณะวิชา สาขาวิชา และหน่วยงานที่ต้องทำรายงานการประเมินตนเอง

7. แผนการดำเนินงาน

- ประชุมทบทวนบทบาท วัตถุประสงค์ เงื่อนไขตามเกณฑ์ของ สกอ. และผลการวิจัยปี 50

- ศึกษาโปรแกรมต้นแบบที่พัฒนาในปี 50 และความต้องการเพิ่มเติม ร่วมกับผู้ร่วมวิจัย

- พัฒนาโปรแกรมตามข้อเสนอแนะของผู้ร่วมวิจัย

- อบรม และเก็บข้อมูลการใช้งาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมวิจัย

- พัฒนาโปรแกรมตามข้อเสนอแนะผู้ร่วมวิจัย

- อบรม และเก็บข้อมูลการใช้งาน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะ และหน่วยงาน

- พัฒนาโปรแกรมตามข้อเสนอแนะของคณะ และหน่วยงาน

- ติดตั้งโปรแกรมตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานให้แต่ละหน่วยงานใช้งาน

- ประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบฐานข้อมูล

- จัดทำรายงานการวิจัย

- เผยแพร่ผลการวิจัย

8. เครื่องมือ

- แบบสอบถาม

1.1 ความคิดเห็น และรับข้อเสนอแนะจากการอบรมการใช้งานโปรแกรมต้นแบบ

1.2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมหลังการประเมินคุณภาพการศึกษา

- เครื่องบริการไอไอเอส (IIS) สำหรับให้บริการเว็บไซต์

- ตัวแปลภาษาโปรแกรมด้วยภาษาพีเอชพี (PHP)

- ระบบฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟท์แอคเซส (Microsoft Access)

9. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

มีนาคม 2552 – ตุลาคม 2552 	ระยะเวลา 8 เดือน

10. งบประมาณในการดำเนินงาน

ค่าถ่ายเอกสาร 		1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาท)

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองของหน่วยงานในปีการศึกษา 2551

- จำนวนหน่วยงานที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองมีมากกว่า 90%

- ผู้ประเมินพึงพอใจต่อการใช้ระบบฐานข้อมูลการประเมินตนเองในระดับมากขึ้นไป

12. วิธีการประเมินผลโครงการ

1. ใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ประเมิน

13. รายงานผล

- อธิการบดี

14. ทีมวิจัย

ชื่อ-สกุล				หน่วยงาน				บทบาท

- ผศ.บุรินทร์  รุจจนพันธุ์		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 		หัวหน้าโครงการ

- อาจารย์อาภาพร ยกโต		คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 	ผู้ร่วมวิจัย

- อาจารย์คนึงสุข  นันทชมภู		คณะนิติศาสตร์				ผู้ร่วมวิจัย

- อาจารย์อัศนีย์  ณ น่าน		คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 	ผู้ร่วมวิจัย

- อาจารย์สุรพงษ์  วงค์เหลือง		คณะบริหารธุรกิจ			ผู้ร่วมวิจัย

- คุณเจนจิรา  เชิงดี			คณะนิเทศศาสตร์			ผู้ร่วมวิจัย

- อาจารย์วันชาติ  นภาศรี		ฝ่ายวางแผน				ผู้ร่วมวิจัย

- อาจารย์ศศิวิมล  แรงสิงห์		ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ		ผู้ร่วมวิจัย

- คุณเพชรี  สุวรรณเลิศ			เจ้าหน้าที่สำนักประกันคุณภาพ		ผู้ร่วมวิจัย